Umowa  Nr F2/……./2024

zawarta w Warszawie w dniu ……2024 r. pomiędzy:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Mikroelektroniki i Fotoniki z siedzibą w Warszawie, pod adresem Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, wpisanym do Rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000865821, NIP 5213910680, REGON 387374918, w imieniu którego działają

1. Dr inż. Piotr Guzdek	         	– Dyrektor

2. mgr Katarzyna Bednarska	– Główny Księgowy

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

### firmą

…………………….

…………………….

………………………

…………………….

reprezentowanym przez:

- …………………………		-   ………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1 Przedmiot umowy

- Przedmiot umowy obejmuje prace budowlane polegające na: Wymiana wyeksploatowanej stolarki okiennej w budynku nr 7 PREDOM Laboratorium EMC Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki przy ul. Krakowiaków 53 w Warszawie, zgodnie z zaproszeniem do składania ofert z dnia 31.07.2024 stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………….. stanowiącym  Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Całość przedmiot umowy zostanie zrealizowana z materiałów Wykonawcy.

- Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne, odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa i odpowiadać polskim normom.

§ 2 Termin realizacji przedmiotu umowy

Przedmiot umowy zostanie wykonany do dnia 11 października 2024 roku.

§ 3 Podstawowe zasady realizacji przedmiotu umowy

      - Strony zobowiązują się do bieżącej współpracy przy realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający będzie sprawował nadzór i koordynował realizację przedmiotu umowy.

      - Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecić Wykonawcy na piśmie zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót objętych ofertą, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.

3.	Jeżeli roboty wynikające z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2, odpowiadają opisom pozycji w ofercie, cena jednostkowa określona w ofercie, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Tego rodzaju zmiany nie wymagają podpisywania przez strony odrębnych Aneksów.

4.	Jeżeli roboty wynikające ze zmian o których mowa w ust. 2, nie odpowiadają opisom pozycji w ofercie, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego cenę jednostkową tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy, cen materiałów i pracy sprzętu nie wyższych od średnich cen tzw. "warszawskich" publikowanych w wydawnictwie "Sekocenbud" oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót dla których nie określono nakładów w KNR wg innych ogólnie stosowanych katalogów, lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

§ 4 Wartość umowy

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe o szacunkowej wysokości wynikającej z treści oferty Wykonawcy …………………. PLN brutto (słownie: ……………………………………. PLN brutto), w tym podatek VAT w wysokości  23 %, to jest ………………. PLN (słownie: ……………………………….. PLN). Wartość umowy netto wynosi ……………………. PLN (słownie: ……………………………………..PLN netto).

- Ostateczne wynagrodzenie będzie wynikało z rzeczywiście wykonanych prac zgodnie ze złożoną ofertą i ewentualnymi zmianami wynikającymi z § 3.

- Walutą umowy jest wyłącznie PLN i wszelkie płatności zgodne z warunkami umowy będą dokonane w tej walucie.

§ 5  Warunki płatności

1.  Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie faktury końcowej wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót.

2.	Rozliczenie nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez obie strony umowy oraz w oparciu o kosztorys powykonawczy sporządzony według stawek przyjętych do wyliczenia ceny ofertowej.

3.	Należności z tytułu realizacji niniejszej umowy Zamawiający regulować będzie przelewem bankowym do wyboru Wykonawcy czy na podstawie oryginału prawidłowo wystawionej faktury i dostarczonej do Zamawiającego czy na podstawie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i przesłanej do Zamawiającego za pośrednictwem platformy zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane,  lub usługi oraz partnerstwie publiczno–prawnym (DZ. U.  z 2018 r. poz. 2191), w  terminie do 5 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

4.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie  14 dni od daty dostarczania faktur.

5.	Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

6.	Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego

7.	Rachunek bankowy Wykonawcy jest uwzględniony w wykazie informacji o podatnikach VAT.

§ 6 Obowiązki stron

- Zamawiający:

  - udostępni Wykonawcy front robót,

  - udostępni korzystanie na terenie wykonywania prac z energii elektrycznej i wody,

  - umożliwi Wykonawcy zorganizowanie na terenie wykonywania prac zaplecza tymczasowego,

  - dokona odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę,

  - będzie organizował i uczestniczył w naradach roboczych,

  - w imieniu Zamawiającego roboty nadzorować będą:

- Piotr Głowacki tel. 606 951 874, e-mail: piotr.glowacki@imif.lukasiewicz.gov.pl

2.      -Wykonawca:

- W imieniu Wykonawcy prace budowlane prowadzić i nadzorować będzie:

-  ………………………. tel. …………………, e-mail: ………………………..

- zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapisami niniejszej umowy,  zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz normami.

- oświadcza, że zapoznał się ze stanem budynku i infrastruktury technicznej w zakresie wykonywania przedmiotu umowy,

- zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu  w terminie umożliwiającym ich odbiór. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty, wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego na koszt własny,

- dostarczy materiały, narzędzia, urządzenia i sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,

- ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zorganizowanie terenu budowy, zapewnienie warunków BHP i ppoż., metody organizacyjno-techniczne stosowane przy realizacji przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków związanych z jego wykonywaniem,

- zobowiązuje się do uczestnictwa we wszelkich naradach roboczych i spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego,

- zobowiązuje się do zabezpieczenia pomieszczeń nie będących przedmiotem niniejszej umowy przed zabrudzeniem spowodowanym prowadzonymi pracami budowlanymi,

- zobowiązuje się do uporządkowania terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego,

- jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie prowadzonych robót i w jego otoczeniu,

- w czasie wykonywania robót utrzyma teren w stanie wolnym od przeszkód, będzie składował materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i w należytym porządku, a zbędne przedmioty usunie z terenu wykonywanych robót,

- dostarczy Zamawiającemu  komplet dokumentów dotyczących instrukcji i certyfikatów użytych materiałów  i urządzeń, przed ich wbudowaniem lub użyciem,

- usunie własnym kosztem i staraniem wady przedmiotu umowy stwierdzone w protokole odbioru końcowego, jak również ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi,

- odpowiada za szkody wynikłe z jego winy na terenie Instytutu.

- obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanego materiału  przewidzianego do wykonania robót, szczegółową informację o jego pochodzeniu oraz przedłożyć aktualny certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatą techniczną lub polską specyfikacją techniczną

§ 7 Odbiór przedmiotu umowy

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy dokonywane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy:

- Odbiór przedmiotu umowy będzie dokonany zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

- Zamawiający dokona sprawdzenia robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 dni od ich zgłoszenia przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku zobowiązany jest do odkrycia prac lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Odbiór końcowy  nastąpi po zakończeniu prac i zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Zamawiający wyznaczy termin odbioru, powoła komisję odbiorową i rozpocznie odbiór w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.

- Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie wszystkich wykonanych robót i na sporządzeniu protokołu odbioru końcowego podpisanego przez obie strony, który będzie podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy, załączając wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający w obecności Wykonawcy dokona odbioru nie później niż w ciągu 5 dni od daty pisemnego zawiadomienia. Odbiór końcowy jest równocześnie przekazaniem Zamawiającemu przedmiotu umowy do eksploatacji.

- Potwierdzenie odbioru przedmiotu umowy nastąpi poprzez podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru końcowego.

§ 8 Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu rękojmi za wady i gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca przystąpi do usuwania stwierdzonych wad w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia i usunie je niezwłocznie. Usunięcie zgłoszonych wad strony umowy stwierdzą protokolarnie.

- Termin na usunięcie wad będzie ustalany każdorazowo we współpracy pomiędzy stronami. Ostateczną decyzję co do tego terminu w przypadku braku porozumienia podejmuje jednak Zamawiający biorąc pod uwagę rodzaj wad, zakres poprawek oraz możliwości ich usunięcia przez typowy, profesjonalny podmiot zajmujący się zawodowo wykonywaniem podobnych robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do usuwania własnym kosztem i staraniem wad ujawnionych                       w przedmiocie umowy w okresie gwarancyjnym.

- Wykonawca zobowiązuje się do naprawy ewentualnych usterek i wad przedmiotu umowy   w okresie gwarancyjnym, w tym również do dokonywania przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów na koszt własny, przy czym koszty materiałów eksploatacyjnych pokrywać będzie Zamawiający.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego, przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 9 ust. 1 umowy.

- Jeżeli w wykonywaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw lub dostarczył rzecz wolną od wad, termin gwarancji dla elementów naprawionych lub wymienionych ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady rzeczy nie mógł z niej w sposób pełny korzystać.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w okresie ustalonym w ustępie 1 na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 9  Kary umowne

1.   Zamawiający może naliczyć kary umowne w następujących przypadkach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w  § 2 umowy  w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w  § 4 ust. 1, za każdy roboczy dzień opóźnienia, za dzień roboczy strony przyjmują dni: od poniedziałku do piątku.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a)	w przypadku opóźnienia w płatności, odsetki od niezapłaconej kwoty w wysokości ustawowej,

b)	za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

- Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia za wykonane prace w ramach niniejszej umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu zamówienia ze względu na jego przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z dokumentacją projektową oraz z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych.

- Kary, o których mowa w ust. 1 płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.

§ 10 Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie:

a)  	nieprzystąpienia do prac lub wystąpienia przerwy w ich wykonywaniu przez okres co najmniej 7 dni.

b) trwałego nie realizowania umowy z przyczyn będących po stronie Wykonawcy lub realizowania umowy w sposób zagrażający powstaniem szkody w majątku Zamawiającego.

- Prawo do odstąpienia w przypadkach określonych w ustępie 1 przysługuje Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zaistnienia bądź wykrycia przez Zamawiającego zdarzeń opisanych w tym ustępie.

- W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ustępie 1, prawo do odstąpienia ma charakter fakultatywny.

- Niezależnie od powyższego prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu                             w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji prac w toku na dzień odstąpienia oraz:

- zabezpieczy pracy w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

- wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych prac w toku i zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

7.	W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru prac wykonanych oraz  zapłaty wynagrodzenia za te prace,

- dokonania zapłaty za materiał i urządzenia zakupione i dostarczone do Zamawiającego na potrzeby wykonania prac a jeszcze nie wbudowane, których Wykonawca nie ma możliwości zagospodarowania.

8.	 Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku uiszczenia Zamawiającemu odpowiednich kar umownych oraz odszkodowań określonych umową.

§ 11 Dane osobowe – umowa powierzenia

      - Zamawiający zobowiązuje się do wykonania w imieniu Wykonawcy obowiązku informacyjnego o przetwarzaniu danych osobowych wobec osób wskazanych przez siebie do kontaktu w celu realizacji niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.

      - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego o przetwarzaniu danych osobowych wobec osób wskazanych przez siebie do kontaktu lub realizacji niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.

      - Obowiązek informacyjny wynika z artykułu 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

      - Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania obowiązku informacyjnego dotyczącego  poniżej wskazanej Klauzuli informacyjnej dla osób wskazanych przez firmy trzecie do kontaktu lub realizacji umowy zawartej z Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutem Mikroelektroniki i Fotoniki.

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki w Warszawie, ul. Aleja Lotników 32/46, 02-668 Warszawa;

- w sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@imif.lukasiewicz.gov.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

- administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, e-mail, telefon;

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń pomiędzy stronami umowy;

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom zewnętrznym;

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

§ 12  Postanowienia końcowe

- Załącznik Nr 1 „Zaproszenie do składania ofert z dnia 31.07.2024”, stanowi integralną część umowy.

- Załącznik Nr 2 „Oferta z dnia………………..”,  stanowi integralną część umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

- Spory mogące wyniknąć z umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana, a strony umowy w trakcie całej realizacji przedmiotu umowy komunikować się będą w języku polskim w odniesieniu do wszystkich środków porozumiewania się.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron w postaci aneksów.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  ze stron.

- Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY